1   Ausgangssituation

1.1  Auftraggeber und Umfeld

Das Projekt wird im Rahmen der Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker (WI) an der SRH Berufliche Rehabilitation GmbH durchgeführt. Auftraggeber im Sinne der Ausbildungsrichtlinie ist die SRH; inhaltlich orientiert sich das Projekt an einem realen Anwendungsfall aus dem Krankenhausbereich.

Ansprechpartner / Auftragsschnittstellen

| Rolle | Person | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Betreuer / Ausbilder | Frau Cramer | Fachliche Begleitung, Bewertung, Abnahme |
| Fiktiver Auftraggeber | Krankenhausleitung (fiktiv) | Anforderungssteller für die Software |
| Fiktive Endnutzer | Pflegepersonal, Stationsleitung (fiktiv) | Tägliche Nutzung der Materialverwaltung |

Projekteinstieg

Das Projekt startete am 04.05.2026 mit der Anforderungsaufnahme und Planung (Phase 1). Kick-off war die erste Projektwoche (KW 19).

Projektausstieg / Übergabe

Das Projekt endet am 26.06.2026 mit der Fertigstellung der Software und Dokumentation. Die formale Abnahme erfolgt durch Frau Cramer. Die Dokumentation wird bis 17.07.2026 als PDF in Moodle hochgeladen.

1.2  Ist-Analyse: Problembeschreibung

In vielen Krankenhäusern werden Verbrauchsmaterialien noch manuell in Listen oder einfachen Tabellenkalkulationen verwaltet. Dies führt zu folgenden Problemen:

- Fehlender Überblick über Lagerbestände auf einzelnen Stationen (Station 1, OP, ICU, Zentrallager)

- Kein automatisches Warnsystem bei Unterschreitung des Mindestbestands

- Keine lückenlose Buchungshistorie für Controlling und Nachverfolgbarkeit

- Manuelle Fehler bei der Bestandspflege durch Pflegepersonal

- Fehlende Filterung nach Station oder Materialart bei der Suche

1.3  Soll-Konzept: Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Desktop-Anwendung zur Verwaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial (Bandagen, Spritzen, Handschuhe etc.) für ein Krankenhaus. Die Anwendung wird mit JavaFX als grafische Oberfläche und MySQL als relationales Datenbanksystem realisiert.

Das System ermöglicht eine strukturierte, transparente und effiziente Materialverwaltung über alle Stationen des Krankenhauses hinweg.

1.4  Anforderungen

Pflichtanforderungen (laut Ausbildungsrichtlinie)

| Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Datenbankanbindung | MySQL-Datenbank mit mindestens 5 Tabellen |
| CRUD-Operationen | Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen für alle Entitäten |
| MVC-Architektur | Klare Trennung von Model, View und Controller |
| Such- und Filterfunktion | Suche nach Materialname, Filter nach Kategorie und Station |

Zusätzliche funktionale Anforderungen (krankenhausspezifisch)

| Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Mindestbestand-Warnanzeige | Visuelle Hervorhebung bei Unterschreitung des Mindestbestands |
| Buchungshistorie | Vollständige Protokollierung aller Ein- und Ausgänge |
| Stationsfilter | Suche und Anzeige nach Krankenhaus-Station |
| Benutzerfreundlichkeit | Intuitive Oberfläche für nicht-technisches Krankenhauspersonal |

2   Ressourcen & Ablaufplanung

2.1  Zeitplanung (Phasen)

Das Projekt umfasst 7 Phasen mit einem Gesamtumfang von 180 Stunden. Die Anwesenheit beträgt 6 Wochen à 32 Stunden (192 Stunden); die 12 Stunden Differenz dienen als Pufferzeit.

| # | Phase | Inhalt | Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyse & Planung | Anforderungsaufnahme, ER-Diagramm, Datenbankschema, Wochenplan | 20 h |
| 2 | Datenbankimplementierung | SQL-Skripte, 6 Tabellen, Testdaten, JDBC-Verbindung, DBConnection-Klasse | 20 h |
| 3 | DAO-Schicht & Model-Klassen | MVC-Architektur, alle DAO- und Model-Klassen | 20 h |
| 4 | UI Grundfunktionen | Hauptfenster (TabPane), CRUD für alle 6 Entitäten, TableViews, Dialog-Formulare | 40 h |
| 5 | UI Erweiterte Funktionen | Suche nach Materialname, Filter nach Station/Kategorie, Mindestbestand-Warnung (rote Zeilen) | 25 h |
| 6 | Tests & Bugfixes | Alle Funktionen testen, Fehler beheben, Oberfläche aufräumen, Code-Review | 25 h |
| 7 | Dokumentation & Abgabe | Benutzerhandbuch + Projektdokumentation schreiben, Abgabe vorbereiten (Moodle-Upload) | 30 h |
|  | Gesamt |  | 180 h |

2.2  Wochenübersicht

| Woche | Phase | Hauptaufgaben | Tage | Stunden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Woche 1 | Phase 1 | Analyse & Planung, ER-Diagramm, Datenbankschema, Wochenplan (KW19: 04.05.–09.05.) | Mo–Fr | 32 h |
| Woche 2 | Phase 2 | SQL-Skripte, 6 Tabellen anlegen, JDBC-Verbindung testen, Testdaten einfügen (KW20: 11.05.–16.05.) | Mo–Fr | 32 h |
| Woche 3 | Phase 3 | DAO-Klassen & Model-Klassen (KW21: 18.05.–22.05.) ¦ Pause ab 23.05. | Mo–Fr | 32 h |
| Woche 4 | Phase 4 (I) | Material-CRUD, Kategorien-CRUD, Stationslager-CRUD (KW24: 08.06.–12.06.) | Mo–Fr | 32 h |
| Woche 5 | Phase 4 (II) | Suche/Filter, Mindestbestand-Warnung, UI-Polish (KW25: 15.06.–19.06.) | Mo–Fr | 32 h |
| Woche 6 | Phase 5 | Tests, Bugfixes, Dokumentation fertigstellen, Abgabe (KW26: 22.06.–26.06.) | Mo–Fr | 32 h |

2.3  Personalplanung

Das Projekt wird als Einzelprojekt durchgeführt. Alle Aufgaben (Analyse, Entwicklung, Test, Dokumentation) liegen in der Verantwortung einer Person.

| Person | Rolle | Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| Sascha Schulz | Projektverantwortlicher / Entwickler | Analyse, Entwicklung, Test, Dokumentation |
| Frau Cramer | Betreuerin / Ausbilderin | Fachliche Begleitung, Bewertung, Abnahme |

2.4  Technische Ressourcen (Sachmittel)

| Ressource | Details |
| --- | --- |
| Hardware | Privater Laptop (Windows 10/11, min. 8 GB RAM) |
| Betriebssystem | Windows 10/11 (64-Bit) |
| Programmiersprache | Java 17 (LTS) |
| GUI-Framework | JavaFX 17 |
| Datenbank | MySQL 8.x |
| DB-Verbindung | MySQL Connector/J 8 (JDBC) |
| IDE | IntelliJ IDEA Community / Eclipse |
| Build-Tool | Maven |
| Versionierung | Git (lokales Repository) |
| Dokumentation | Microsoft Word (.docx), Abgabe als PDF |

2.5  Kostenplanung (fiktiv)

Hinweis: Die folgende Kostenplanung ist fiktiv und dient der Übung der Projektkalkulation. Tatsächliche Kosten fallen im Rahmen der Ausbildung nicht an.

Personalkosten

| Position | Stunden | Stundensatz | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| Entwickler (Sascha Schulz) | 180 h | 60,00 €/h | 10.800,00 € |
| Betreuung (Frau Cramer) | ca. 10 h | nicht berechnet | 0,00 € |
| Summe Personalkosten | 190 h |  | 10.800,00 € |

Sachkosten

| Position | Begründung | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Privater Laptop (anteilig, 6 Wochen) | Abschreibung fiktiv | 150,00 € |
| Software (Java, JavaFX, MySQL, IntelliJ Community) | Open Source / kostenlos | 0,00 € |
| Summe Sachkosten |  | 150,00 € |

| Gesamtkosten (fiktiv) | 10.950,00 € |
| --- | --- |

2.6  Risiken und Gegenmaßnahmen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| JDBC-Verbindungsprobleme | Mittel | Frühzeitiger Test, Fallback auf SQLite |
| JavaFX-Komplexität (TableView) | Hoch | Einfache Layouts zuerst, schrittweise Erweiterung |
| Zeitverzug in Phase 4 | Mittel | Puffer in Phase 5, Priorisierung der Kernanforderungen |
| Datenverlust im Test | Niedrig | Testdatenbank separieren, regelmäßige Backups |
| Ausfall des privaten Laptops | Niedrig | Nutzung der SRH-Schulungsrechner als Fallback |