3   Durchführung & Auftragsbearbeitung

Dieses Kapitel dokumentiert die schrittweise Umsetzung des Projekts in 5 Phasen. Codebeispiele sind repräsentative Auszüge; der vollständige Quellcode ist im Abgabepaket enthalten.

3.1  Phase 1: Analyse & Planung (20 Stunden)

3.1.1  Anforderungsaufnahme

Zu Beginn des Projekts wurden die Anforderungen aus dem DOIT-Leitfaden analysiert und auf den Krankenhauskontext übertragen. Folgende Kernfragen wurden geklärt:

- Welche Materialarten werden verwaltet? (Verbandsmaterial, Injektionsmaterial, Schutzausrüstung)

- Welche Stationen gibt es? (Station 1, OP, ICU, Zentrallager)

- Wie wird der Mindestbestand definiert und überwacht?

- Welche Benutzerrollen sind vorgesehen? (Einzelbenutzer, kein Login in v1)

3.1.2  Datenbankdesign & ER-Diagramm

Das Datenbankschema wurde auf Basis der Anforderungen in 6 normalisierten Tabellen (3NF) modelliert. Das vollständige ER-Diagramm befindet sich in Anhang A (ER_Diagramm_Sascha_Schulz).

| Tabelle | Zweck |
| --- | --- |
| kategorien | Materialgruppen (z. B. Verbandsmaterial, Injektionsmaterial) |
| lieferanten | Medizinische Lieferanten mit Kontaktdaten |
| stationslager | Stationen und Lagerorte im Krankenhaus |
| materialien | Kernentität: alle Verbrauchsmaterialien mit Mindestbestand |
| bestellungen | Bestellhistorie mit Status und Lieferdatum |
| bestandsbewegungen | Buchungshistorie (EINGANG/AUSGANG); Bestand wird daraus berechnet |

3.2  Phase 2: Datenbankimplementierung (20 Stunden)

3.2.1  SQL-Datenbankschema

Das SQL-CREATE-Skript wurde für alle 6 Tabellen mit Primärschlüsseln, Fremdschlüsseln und referenzieller Integrität erstellt. Beispiel für die Haupttabelle:

CREATE TABLE materialien (

material_id   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name          VARCHAR(150) NOT NULL,

einheit       VARCHAR(30)  NOT NULL,

mindestbestand INT NOT NULL DEFAULT 0,

kategorie_id  INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (kategorie_id) REFERENCES kategorien(kategorie_id)

);

Der Bestand wird nicht in materialien gespeichert, sondern dynamisch aus bestandsbewegungen berechnet: SUM(EINGANG) − SUM(AUSGANG). Dies gewährleistet eine lückenlose, unveränderliche Buchungshistorie.

3.2.2  JDBC-Verbindung (Singleton)

Die Datenbankverbindung wurde als Singleton-Klasse implementiert, um eine einzige, wiederverwendbare Verbindung sicherzustellen:

public class DBConnection {

private static Connection conn = null;

public static Connection getConnection() throws SQLException {

if (conn == null || conn.isClosed()) {

String url = "jdbc:mysql://localhost:3324/krankenhaus_lager";

conn = DriverManager.getConnection(url, "root", "");

}

return conn;

}

}

3.3  Phase 3: DAO-Schicht & Model-Klassen (20 Stunden)

3.3.1  MVC-Architektur

Die Anwendung folgt dem Model-View-Controller (MVC)-Entwurfsmuster mit einer zusätzlichen DAO-Schicht für den Datenbankzugriff:

| Schicht | Inhalt |
| --- | --- |
| Model | Java-Klassen: Material, Kategorie, Lieferant, Stationslager, Bestellung, Bestandsbewegung |
| View | JavaFX FXML-Dateien: je eine Maske pro Entität + Hauptfenster |
| Controller | Java-Controller-Klassen: steuern UI-Logik und delegieren an DAO |
| DAO-Schicht | MaterialDAO, KategorieDAO, LieferantDAO, StationslagerDAO, BestellungDAO, BestandsbewegungDAO |

3.3.2  DAO-Implementierung (Beispiel: MaterialDAO)

Jede DAO-Klasse implementiert die CRUD-Operationen mit PreparedStatements, um SQL-Injection zu verhindern:

public class MaterialDAO {

public List<Material> findAll() throws SQLException {

List<Material> list = new ArrayList<>();

String sql = "SELECT m.*, k.name AS kat_name"

+ " FROM materialien m"

+ " JOIN kategorien k ON m.kategorie_id = k.kategorie_id";

ResultSet rs = DBConnection.getConnection().createStatement().executeQuery(sql);

while (rs.next()) { list.add(mapRow(rs)); }

return list;

}

public void create(Material m) throws SQLException {

String sql = "INSERT INTO materialien (name,einheit,mindestbestand,kategorie_id)"

+ " VALUES (?,?,?,?)";

PreparedStatement ps = DBConnection.getConnection().prepareStatement(sql);

ps.setString(1, m.getName());

ps.setString(2, m.getEinheit());

ps.setInt(3, m.getMindestbestand());

ps.setInt(4, m.getKategorieId());

ps.executeUpdate();

}

}

3.4  Phase 4: JavaFX-Applikation – Kern + Erweiterungen (65 Stunden)

3.4.1  Hauptfenster & Navigation

Das Hauptfenster wurde mit einem TabPane realisiert. Die Kernmodule (Materialien, Kategorien, Stationslager) werden zuerst vollständig umgesetzt, bevor optionale Module (Lieferanten, Bestellungen, Buchungshistorie) angegangen werden. Navigation: Tabs oben, CRUD-Buttons rechts, Suchfeld oben.

3.4.2  Materialien-Maske (Kernfunktionalität)

Die Material-Übersichtsmaske enthält eine JavaFX TableView mit den Spalten: Name, Einheit, Bestand (berechnet aus bestandsbewegungen), Mindestbestand, Kategorie. Zeilen, bei denen Bestand ≤ Mindestbestand gilt, werden rot markiert:

tableView.setRowFactory(tv -> new TableRow<Material>() {

@Override protected void updateItem(Material item, boolean empty) {

super.updateItem(item, empty);

if (item != null && item.isWarnung()) {

getStyleClass().add("low-stock"); // CSS: -fx-background-color: #FFCCCC

} else {

getStyleClass().remove("low-stock");

}

}

});

3.4.3  Such- und Filterfunktion

Die Suchfunktion verwendet JavaFX FilteredList mit einem ChangeListener auf dem Suchfeld. Gleichzeitig kann nach Station und Kategorie gefiltert werden:

FilteredList<Material> filtered = new FilteredList<>(masterList, p -> true);

searchField.textProperty().addListener((obs, old, neu) -> {

filtered.setPredicate(m -> {

boolean nameMatch = m.getName().toLowerCase().contains(neu.toLowerCase());

boolean stationMatch = stationBox.getValue()==null ||

v.getLagerName().equals(stationBox.getValue().getName());

boolean katMatch = katBox.getValue()==null ||

v.getMaterialName().toLowerCase().contains(katBox.getValue().getName().toLowerCase());

return nameMatch && stationMatch && katMatch;

});

});

3.4.4  Automatische Bestandsbuchung bei Lieferung

Beim Statuswechsel einer Bestellung auf 'geliefert' wird automatisch eine EINGANG-Buchung in bestandsbewegungen angelegt. Der Nutzer muss die Buchung nicht manuell anstoßen:

public void updateStatus(Bestellung b) throws SQLException {

// 1. Bestellstatus aktualisieren

String sql = "UPDATE bestellungen SET status=?,lieferdatum=? WHERE bestell_id=?";

PreparedStatement ps = DBConnection.getConnection().prepareStatement(sql);

ps.setString(1, b.getStatus()); ps.setDate(2, b.getLieferdatum());

ps.setInt(3, b.getId()); ps.executeUpdate();

if ("geliefert".equalsIgnoreCase(b.getStatus())) {

// 2. Automatisch EINGANG-Buchung anlegen

String insBew = "INSERT INTO bestandsbewegungen"

+ " (material_id,lager_id,bewegungstyp,menge,ablaufdatum,datum,bemerkung)"

+ " VALUES (?,?,'EINGANG',?,NULL,NOW(),?)";

PreparedStatement psB = DBConnection.getConnection().prepareStatement(insBew);

psB.setInt(1,b.getMaterialId()); psB.setInt(2,b.getLagerId());

psB.setInt(3,b.getMenge());

psB.setString(4,"Automatisch – Lieferung Bestellung #"+b.getId());

psB.executeUpdate();

}

}

3.5  Phase 5: Test, Dokumentation & Abschluss (55 Stunden)

3.5.1  Testfälle

Hinweis: Spalte 'Status' nach Abschluss der Testphase mit tatsächlichen Ergebnissen füllen.

| # | Testfall | Erwartetes Ergebnis | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Material anlegen | Material erscheint in Tabelle, DB-Eintrag vorhanden | Hoch | [Ergebnis] |
| T2 | Material löschen | Material aus Tabelle und DB entfernt | Hoch | [Ergebnis] |
| T3 | Mindestbestand-Warnung | Zeile wird rot markiert wenn Menge ≤ Mindestbestand | Hoch | [Ergebnis] |
| T4 | Suche nach Name | Tabelle filtert live beim Tippen | Mittel | [Ergebnis] |
| T5 | Filter nach Station | Nur Materialien der gewählten Station angezeigt | Mittel | [Ergebnis] |
| T6 | AUSGANG manuell buchen | Menge verringert, AUSGANG-Buchung in Historie sichtbar | Hoch | [Ergebnis] |
| T7 | Bestellstatus → 'geliefert' | EINGANG-Buchung automatisch erstellt, Bestand erhöht | Mittel | [Ergebnis] |
| T8 | Pflichtfeld leer lassen | Fehlermeldung erscheint, kein DB-Insert | Hoch | [Ergebnis] |

3.6  Abweichungen, Anpassungen, Entscheidungen

Dieser Abschnitt wird laufend während der Projektdurchführung ergänzt. Hier werden alle wesentlichen Abweichungen vom ursprünglichen Plan sowie getroffene Designentscheidungen dokumentiert.

| Datum | Phase | Abweichung / Entscheidung | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| [Datum] | [Phase] | [Beschreibung der Abweichung oder Entscheidung] | [Begründung / Auswirkung] |
| [Datum] | [Phase] | [Beschreibung] | [Begründung] |

Beispiel: 'Kein Login-System implementiert (Phase 4) – Entscheidung: Priorisierung der Kernanforderungen; Login würde den Zeitrahmen überschreiten.'