Projektantrag

Antragsteller

| GruppenNr. | 2551 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Sascha Schulz |  |  |  |  |
| Straße / HausNr. | Sanddornweg |  |  |  | 4 |
| PLZ / Wohnort | 67346 |  | Speyer |  |  |
| E-Mail | sascha0schulz@gmail.com |  |  |  |  |

☒Erstantrag	  ☐Wiedervorlage

Projektzeitraum

| Projektbeginn: | 04.05.2026 | Projektende: | 26.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- |

Projektbezeichnung

Entwicklung einer Software zur Lagerverwaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial in einem Krankenhaus

Projektphasen / Zeitplanung

| 20 | h | Projektziele festlegen, Datenbankstruktur planen, ER-Diagramm erstellen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | h | Datenbank anlegen, Tabellen verknüpfen, Testdaten einfügen, Verbindung zur Datenbank herstellen |  |  |  |
| 20 | h | Programmlogik entwickeln: Datenzugriff für die 3 Kernbereiche (Material, Kategorie, Stationslager) |  |  |  |
| 40 | h | Benutzeroberfläche – Grundfunktionen: Hauptfenster, Registerkarten, vollständiges CRUD für Material, Kategorie und Stationslager |  |  |  |
| 25 | h | Benutzeroberfläche – Erweiterte Funktionen: Suche nach Materialname, Stationsfilter, automatische Warnmeldung bei niedrigem Bestand |  |  |  |
| 25 | h | Alle Funktionen testen, Fehler beheben, Oberfläche aufräumen |  |  |  |
| 30 | h | Benutzerhandbuch und Projektdokumentation schreiben, Abgabe vorbereiten |  |  |  |
| Geplanter Zeitaufwand in Stunden: |  |  | 180 | h |

| Ort, Datum: | Heidelberg, 04.05.2026 | Unterschrift Antragsteller: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Projektbetreuer |  |
| --- | --- |
| Name (Fachdozent) | Frau Cramer |

Projektbeschreibung

Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Desktop-Anwendung, die Pflegepersonal in Krankenhäusern dabei unterstützt, Lagerbestände medizinischen Verbrauchsmaterials stationsübergreifend strukturiert zu verwalten. Die Anwendung soll Engpässe vermeiden helfen, indem Bestände transparent geführt und Warnmeldungen bei niedrigen Mengen automatisch ausgegeben werden. Die fachlichen Anforderungen stammen aus eigener Berufserfahrung im Krankenhaus. Der Schwerpunkt liegt auf einer durchdachten Datenbankstruktur, einer sauberen Programmarchitektur und einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Projektaufbau / Software Stack

- Entwicklungssprache: Java (mit JavaFX für die grafische Oberfläche)

- Datenbank: MySQL (lokal, mindestens 5 Tabellen)

- Architektur: MVC-Muster mit DAO-Pattern

- Plattform: lokale Desktop-Anwendung, kein Internetzugang erforderlich

Kernfunktionen

- Verwaltung (Anlegen, Bearbeiten, Löschen) von Materialien, Kategorien, Stationslagern, Lieferanten, Bestellungen und Bestandsbewegungen

- Separate Bestandsführung pro Krankenhausstation

- Suchfunktion nach Materialname

- Filterung nach Station

- Automatische Warnmeldung bei Unterschreitung der Mindestmenge

Optionale Erweiterungen

- Benutzerverwaltung mit Login und Rollen

- Export von Berichten (PDF / Excel)

Genehmigung

| Genehmigt ☐ | Abgelehnt ☐ | Wiedervorlage zum: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschrift Projektbetreuer |  |  |  |