Projektdokumentation

Entwicklung einer Materialverwaltungssoftware

für medizinisches Verbrauchsmaterial im Krankenhaus

JavaFX + MySQL  |  MVC-Architektur

| Verfasser | Sascha Schulz |
| --- | --- |
| Gruppe | 2551 |
| Ausbildungsberuf | Wirtschaftsinformatiker (WI) |
| Ausbildungsstätte | SRH Berufliche Rehabilitation GmbH |
| Betreuer / Ausbilder | Frau Cramer |
| Projektzeitraum | 04.05.2026 – 26.06.2026 (6 Wochen, 180 h geplant) |
| Technologien | Java 17, JavaFX 17, MySQL 8, JDBC, MVC-Pattern |
| Abgabedatum | 17.07.2026 (Moodle-Upload als PDF) |

# Inhaltsverzeichnis

Seitenzahlen nach Zusammenführung gesetzt.

1   Ausgangssituation	4

1.1  Auftraggeber und Umfeld	4

1.2  Ist-Analyse: Problembeschreibung	4

1.3  Soll-Konzept: Projektziel	5

1.4  Anforderungen	5

2   Ressourcen & Ablaufplanung	6

2.1  Zeitplanung (Phasen)	6

2.2  Wochenübersicht	6

2.3  Personalplanung	7

2.4  Technische Ressourcen (Sachmittel)	7

2.5  Kostenplanung (fiktiv)	8

2.6  Risiken und Gegenmaßnahmen	9

3   Durchführung & Auftragsbearbeitung	10

3.1  Phase 1: Analyse & Planung	10

3.2  Phase 2: Datenbankimplementierung	11

3.3  Phase 3: DAO-Schicht & Model-Klassen	11

3.4  Phase 4: UI-Grundfunktionen	12

3.5  Phase 5: UI Erweiterte Funktionen	13

3.6  Phase 6: Tests & Fehlerbehebung	14

3.7  Phase 7: Dokumentation & Abschluss	15

3.8  Abweichungen, Anpassungen, Entscheidungen	16

4   Auftragsergebnisse & Abnahme	17

4.1  Erfüllte Anforderungen (Soll-Ist-Vergleich)	17

4.2  Testergebnisse	17

4.3  Abnahme & Übergabe	18

4.4  Bekannte Einschränkungen	19

5   Reflexion & Bewertung	20

5.1  Reflexion des Projektverlaufs	20

5.2  Lernzuwachs	20

5.3  Verbesserungspotenzial	21

Abgabeerklärung	22

Abbildungsverzeichnis	23

Tabellenverzeichnis	23

Quellenverzeichnis	24

Anhang	26

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: ER-Diagramm der Datenbank (Anhang A)	26

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projektphasen und Stundenverteilung (Kap. 2.1)	6

Tabelle 2: Wochenübersicht (Kap. 2.2)	6

Tabelle 3: Personalplanung (Kap. 2.3)	7

Tabelle 4: Technische Ressourcen / Sachmittel (Kap. 2.4)	7

Tabelle 5: Kostenplanung – fiktiv (Kap. 2.5)	8

Tabelle 6: Risiken und Gegenmaßnahmen (Kap. 2.6)	9

Tabelle 7: Datenbanktabellen im Überblick (Kap. 3.1.2)	10

Tabelle 8: MVC-Architekturübersicht (Kap. 3.3.1)	11

Tabelle 9: Testfälle (Kap. 3.6.1)	14

Tabelle 10: Abweichungen & Entscheidungen (Kap. 3.8)	16

Tabelle 11: Soll-Ist-Vergleich der Anforderungen (Kap. 4.1)	17

# Quellenverzeichnis

[1]  Oracle Corporation: Java SE 17 Documentation. Oracle, 2021.

URL: https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/  (Abruf: 04.05.2026)

[2]  Oracle Corporation / OpenJFX: JavaFX 17 API Documentation. 2021.

URL: https://openjfx.io/javadoc/17/  (Abruf: 04.05.2026)

[3]  Oracle / MySQL: MySQL 8.0 Reference Manual. 2023.

URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/  (Abruf: 04.05.2026)

[4]  SRH Berufliche Rehabilitation GmbH: DOIT-Leitfaden, Gruppe 2551. Unveröffentlichtes internes Dokument, Heidelberg, 2024.

[5]  Gamma, E. / Helm, R. / Johnson, R. / Vlissides, J.: Design Patterns. Addison-Wesley, Boston, 1994.

[6]  Oracle / OpenJFX: JavaFX 17 – TableView (API).

URL: https://openjfx.io/javadoc/17/javafx.controls/javafx/scene/control/TableView.html  (Abruf: 07.06.2026)

[7]  Oracle / OpenJFX: JavaFX 17 – ObservableList (API).

URL: https://openjfx.io/javadoc/17/javafx.base/javafx/collections/ObservableList.html  (Abruf: 07.06.2026)

[8]  Oracle / OpenJFX: JavaFX 17 – FilteredList (API).

URL: https://openjfx.io/javadoc/17/javafx.base/javafx/collections/transformation/FilteredList.html  (Abruf: 07.06.2026)

[9]  Oracle / OpenJFX: JavaFX 17 – TabPane (API).

URL: https://openjfx.io/javadoc/17/javafx.controls/javafx/scene/control/TabPane.html  (Abruf: 07.06.2026)

[10]  Oracle / OpenJFX: JavaFX 17 – Dialog (API).

URL: https://openjfx.io/javadoc/17/javafx.controls/javafx/scene/control/Dialog.html  (Abruf: 07.06.2026)

[11]  Oracle: Introduction to FXML (JavaFX-Tutorial).

URL: https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/fxml-tutorial/get_started.htm  (Abruf: 07.06.2026)

[12]  Apache Software Foundation: Maven – Getting Started Guide.

URL: https://maven.apache.org/guides/getting-started/  (Abruf: 07.06.2026)

[13]  Oracle: MySQL Connector/J Developer Guide.

URL: https://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/  (Abruf: 07.06.2026)

[14]  Oracle: Java SE 8 API – java.sql.PreparedStatement.

URL: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/sql/PreparedStatement.html  (Abruf: 07.06.2026)